|  |  |
| --- | --- |
| 2조 |  |
|  |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meeting Report** | | | | | 결재 | | 담 당 | P M | 강 사 |
|  |  |  |
|  | 회 의 일 시 | 2018년 11월 13일 | | 회 의 장 소 | | 스터디룸 | | | |
|  | 회의진행팀 | 2조 | | 회의참가자 | | 김수연,이진웅,김현주,김은서,최지혜,정준오 | | | |
|  | 회의시작시간 | 17:15 | | 회의종료시간 | | 18:05 | | | |
|  | 회 의 종 류 | 정기회의 | | 회의발의자 | | 김수연 | | | |
|  | 안 건 | 벤치마킹, 메인페이지 구성 및 세부기능 회의 | | | | | | | |
|  | 회의 내용  메인페이지, 서브페이지 구성 회의  DataBase Model 선정 - Oracle  11/15 조명 선정  파트 선정 프론트엔드 - 김수연, 최지혜, 정준오 백엔드 - 김현주, 이진웅, 김은서  11/13 ~ 11/25 - Main, sub page 작업  11/26 ~ 12/2 - DB모델링 | | | | | | | | |
|  | 건의사항 | |  | | | | | | |